Vinohradnícka cyklocesta – predpokladané náklady
20 000 € + DPH - štúdia uskutočniteľnosti Vinohradníckej cyklocesty – financovaná z TTSK bez podmienky vstupu jednotlivých členov do združenia Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko

20 000 € + DPH - projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie bude financovaná z TTSK za podmienky vstupu jednotlivých dotknutých obcí do Klastra cestovného ruchu – západné Slovensko

? € - vysporiadanie územia vo vzťahu k vydaným územných rozhodnutiam/stavebným povoleniam na združenie TNC – náklady súvisiace s vysporiadaním s OZ TNC réžii jednotlivých obcí, ktoré sú členmi združenia

- Klaster CR a TTSK v prípade potreby poskytne súčinnosť vo forme personálnych a priestorových kapacít 

40 000 € + DPH - predpokladaná hodnota dokumentácie pre stavebné povolenie
- Predmetná trasa spája 14 samospráv – navrhujeme rozdeliť trasu na 2 časti (1. časť Funkčná mestská oblasť, 2. časť Úsek TTSK)

- na spoločnom stretnutí dôjde k dohode  na systéme financovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

10 000 € + DPH bez poplatkov Inžinierska činnosť 

Zahŕňa: 

vyjadrenia dotknutých orgánov, 

vedenie koordinačných stretnutí, 

vydanie územného rozhodnutia s vyznačením právoplatnosti, 

vydanie stavebného povolenia s vyznačením právoplatnosti, 

spracovanie projektového zámeru,

vypracovanie žiadosti o NFP /1. Kolo IROP/,

43 000 + DPH predpokladaná hodnota realizačnej projektovej dokumentácie
- predmetný projekt bude možné prefinancovať z OP IROP (refundáciou)

Vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasu v gescii obcí.

